Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kĩ thuật lựa chọn: Start – stop – continue do sprint respopective lần này áp dụng cho cả scrum team, và đây là 1 vấn đề thực tế cần giải quyết trong quy trình làm việc giải quyết vấn đề trong 1 thời gian ngắn.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Dừng việc dồn kiểm thử về cuối Sprint vì gây nghẽn tiến độ và rủi ro không đạt DoD. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start. (Viết lại: Báo lỗi chậm khiến nhóm phải sửa gấp) → Start: Bắt đầu quy tắc thông báo lỗi ngay lên kênh chung ngay khi phát hiện bug, không chỉ trích cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner (PO). Đây là góp ý về tính năng sản phẩm (Product), không thuộc phạm vi cải tiến quy trình của Sprint Retrospective. PO sẽ đưa vào Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Bắt đầu bổ sung tiêu chí "Đã kiểm thử trên điện thoại" vào Definition of Done (DoD) ngay từ Sprint tiếp theo. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Kiểm thử bị dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Quy trình (Process) | Do nhóm chưa thực hiện kiểm thử cuốn chiếu; tester phải chờ developer làm xong toàn bộ mã nguồn mới bắt đầu viết kịch bản test cho tính năng đó, dẫn đến việc nghẽn tiến độ ở cuối sprint |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử cuốn chiếu: Tester viết kịch bản test ngay khi user story đã được duyệt, và thục hiện kiểm thử trên từng tính năng nhỏ vùa hoàn thành thay vì chờ dev làm xong PBI | Developer & tester | Buổi Sprint Retrospective của Sprint tiếp theo. | Ngày bắt đầu kiểm thử PBI đầu tiên diễn ra từ Ngày 3 hoặc Ngày 4 của Sprint (thay vì Ngày 9); không còn PBI bị dồn kiểm thử vào 2 ngày cuối |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Thứ tự 5 bước: H3  H2  H5  H1  H6

Loại H4: không được lựa chọn theo 1 giải pháp có sẵn, và đưa cả nhóm làm theo, giải pháp phải được đóng góp từ cả nhóm xây dựng từng chút từng chút cho để khi giải quyết được vấn đề.

Lời mở đầu: Chào cả nhà, trước khi bắt đầu buổi Retrospective hôm nay, Duy muốn nhắc lại mục tiêu của chúng ta là cùng nhau nhìn lại quy trình làm việc để cải tiến cho Sprint sau, không phải để tìm người đổ lỗi.

*Duy xin đưa ra Quy tắc an toàn (Prime Directive) cho buổi họp hôm nay: 'Dù chúng ta phát hiện ra điều gì, chúng ta luôn tin rằng mọi người đã làm tốt nhất có thể dựa trên thông tin, kỹ năng và nguồn lực mà họ có tại thời điểm đó.'

Hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung vào vấn đề quy trình và cách phối hợp. Rất mong mọi người cởi mở, thoải mái chia sẻ sự thật để cùng nhau xây dựng môi trường làm việc tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ điểm lại các hành động của Sprint trước nhé!